Demande de pestation d'AMO
Garmir Khatch - AmuFsi2014B
Référence : GK-AF2014-AMO-CR-002
Date : 2014-02-18
Version : 1.2
2014
Compte rendu de réunion du 2014-02-14

Historique des modifications
Version	Date	Auteur	Sujet de la modification
1.0	2014-02-03	Cadon Mehdi-Jonathan	Création du document
1.1	2014-02-14	Toure Ahoua Khady
1.2	2014-02-17	Cadon Mehdi-Jonathan

Approbation
Version	Date	Acteur(s)

Validation
Version	Date	Acteur(s)

Contacts
Nom & prénom(s)	E-mail(s)
Agopian Roland	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan	mehdi-jonathan@hotmail.fr
Gairoard Lionel	lionel.gairoard@gmail.com
Pachy Ravi	pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady	takamor91@yahoo.fr

# Objectifs
Ce document rend compte de la réunion du vendredi matin 2014-02-07, déroulée en salle CH301 du campus de Saint-Charles à Marseille de 09:15 à 10:50, entre la maîtrise d'ouvrage Garmir Khatch et sa maîtrise d'ouvrage AmuFsi2014B.
À cette fin, rappelons que cette réunion se déroule dans le cadre de la demande de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) dont l'objectif est de fournir un cahier des charges répondant aux besoins de la maîtrise d'ouvrage.
# Acteurs
Étaient présents lors de la réunion (et par ordre alphabétique) :
- Représentant Garmir Khatch :
  - M. Agopian Roland	(maîtrise d'ouvrage)
- Représentant AmuFsi2014B :
  - M. Balde Ibrahima Sory	(secrétaire)
  - M. Cadon Mehdi-Jonathan	(chef de projet)
  - M. Gairoard Lionel	(secrétaire)
  - M. Pachy Ravi	(secrétaire)
  - Mlle. Toure Ahoua Khady	(secrétaire)
# Points abordés
Pour commencer, il a été abordé les différentes modifications à apporter aux documents partagés que sont :
- Indiquer en vis à vis du nom, le rôle de chaque personne ;
- Indiquer un historique de toutes les actions déjà menées et à mener ;
- Maintenir une introduction à chaque chapitre afin de préciser son contenu ;
- Schématiser dés que possible ;

## Changements apportés au cahier de charge
Suite à la présentation de la version 1.0 du cahier des charges, plusieurs éclaircissements ont été apportés à différents niveaux.
### Contexte métier
Il convient de se contenter de décrire, avec le plus d'exactitude possible, l'architecture existante, sans faire l'erreur d'imposer quoi que ce soit dans cette partie du cahier des charges.
Par ailleurs il est préférable d'indiquer dans le cahier des charges tout projet connexe susceptible d'impacter directement ou indirectement le projet propre au cahier des charges.
### Utilisateurs et machines clientes
Il paraît important de notifier toutes les compétences techniques internes à la maîtrise d'ouvrage, telles que ses compétences en télécoms, qui peuvent orienter la mise en œuvre du produit final.
Également, le cahier des charges devra contenir la description des différents types d'utilisateurs ainsi que leur niveau d'accès au données.
Enfin, il faudra détailler les machines clientes sur lesquelles la solution sera implantée, indiquer ce qui sera attendu entre un client léger et un client lourd.
### Domaine technique
Il est apparu nécessaire de préciser la détention, le cas échéant, des solutions de sauvegarde de données, de maintenance, d'antivirus, ainsi que des licences et brevets.
### Mémoire financier
Toute réponse à un cahier des charges doit s'accompagner d'un mémoire financier précisant le prix de toutes les charges (logicielles, matérielles, de service, ...) relatives à la réalisation du projet.

### Norme AFNOR NF XR50-151
Après présentation de la norme AFNOR NF XR50-151, il a été énoncé le souhait de suivre cette dernière dans la réalisation du cahier des charges. Pour rappel, cette norme propose un plan type de rédaction de cahier des charges applicable à tous types de projets.
## Objectifs en vue de la prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, il a été demandé de finir la réalisation du cahier des charges. Une version finale ou, dans le pire des cas, quasi-finale sera donc attendue.
# Fiche d'itération prévisionnelle – Itération 2

Nom de la tâche		Durée estimée	Ressources affectées
			Balde	Cadon	Gairoard	Pachy	Toure
Compte rendu de la réunion du 2014-02-14 (CR)
Tour 1/2		4h
Tour 2/2		2h
Relecture et approbation		1h
Envoi (par le chef de projet)		-

Cahier des charges fonctionnel (CdCF)
Mise en respect de la norme AFNOR NF XR50-151		4h
Partie 1 : « Présentation générale du problème »	Tour 1/3	8h
	Tour 2/3	4h
	Tour 3/3	2h
Partie 2 : « Expression fonctionnelle du besoin »	Tour 1/3	8h
	Tour 2/3	4h
	Tour 3/3	2h
Partie 3 : « Cadre de réponse »	Tour 1/3	8h
	Tour 2/3	4h
	Tour 3/3	2h
Relecture et approbation		1h

Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
Mise à jour en fonction de la réunion du 2014-02-14		2h
Relecture et approbation		1h