Demande de prestation d'AMO
Garmir Khatch - AmuFsi2014B
Référence : GK-AF2014B-AMO-PAQ
Date : 2014-02-17
Version : 1.3
2014
Plan d'assurance qualité

Historique des modifications
Version	Date	Auteur	Sujet de la modification
1.0	2014-02-13	Pachy Ravi	Création du document
1.1	2014-02-14	Pachy Ravi	Ajout et corrections
1.2	2014-02-14	Pachy Ravi	Ajout d'abréviations & complétion de la section « Réunions »
1.3	2014-02-17	Cadon Mehdi-Jonathan	Relecture & corrections

Approbation
Version	Date	Acteur(s)
1.0	2014-02-13	Balde Ibrahima Sory / Toure Ahoua Khady

Validation
Version	Date	Acteur(s)
1.0	2014-02-14	Agopian Roland

Contacts
Nom & prénom(s)	E-mail(s)
Agopian Roland	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan	mehdi-jonathan@hotmail.fr
Gairoard Lionel	lionel.gairoard@gmail.com
Pachy Ravi	pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady	takamor91@yahoo.fr

# Introduction
Ce document présente le plan d'assurance qualité relatif à la rédaction du cahier des charges par l'assistance à maîtrise d'ouvrage AmuFsi2014B pour Garmir Khatch.
Il définit donc les méthodes, l'organisation et les éléments permettant d'assurer et de contrôler la qualité du projet.
# Structure du projet
L'ensemble des documents produits durant le projet sera composé :
- Du Plan d'Assurance Qualité
- Du cahier des charges
- Des comptes rendus de réunions
- Des diagrammes de Gantt prévisionnels et effectifs
# Organisation et suivi du projet
## Acteurs
Nom & prénom(s)	Rôle	Contact
Agopian Roland	Client	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	Assistance à maîtrise d'ouvrage	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan		mehdi-jonathan@hotmail.fr
Pachy Ravi		pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady		takamor91@yahoo.fr

## Méthodologie de gestion du projet
La méthodologie de gestion du projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction du cahier des charges est un cycle de vie en spirale, dont les principes sont :
- Le représentant de la société cliente, M. Agopian, est joignable par e-mail. De plus, des réunions hebdomadaires sont planifiées jusqu'à la livraison finale tous les vendredis matins en salle CH301 du campus universitaire de Saint-Charles à Marseille.
- Les présentations de l'avancement de l'application sont fréquentes et se déroulent pendant les réunions avec le représentant de la société.
Afin de favoriser le partage des connaissances entre chaque membre du groupe, les différentes tâches seront effectuées principalement en binôme. La composition de chaque binôme variera en fonction des tâches à réaliser et des savoir-faire de chacun.
Une fois qu'une tâche est terminée, si celle-ci a une suite logique alors il incombe aux prédécesseurs de prévenir les successeurs.
## Les réunions
Réunions internes :
Des réunions internes bihebdomadaires sont organisées afin de garantir une bonne coordination de l'équipe de développement. Durant ces réunions l'ensemble des membres de l'équipe de développement sera présent.
Réunions externes :
Des réunions externes hebdomadaires sont organisées avec le représentant de la société afin de garantir une réactivité optimale concernant ses attentes et ses besoins. Durant ces réunions l'ensemble des membres de l'équipe de développement sera présent.
Les réunions externes donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu qui contiendra la liste exhaustive des tâches à réaliser, et qui sera remis au client au plus tard 48h après la fin de la réunion (dans les jours ouvrables).
## Les outils de travail
Afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité, les outils suivants seront utilisés :
Systèmes d'exploitation :
NOM	VERSION	URL
GNU/Linux	Ubuntu 12.04 LTS	www.ubuntu.fr
GNU/Linux	Debian	www.debian.org
Windows	7	www.microdoft.com

Planification & liste des tâches :
NOM	VERSION	URL
Libreoffice Calc	3.6.7.2	https://fr.libreoffice.org/‎

Partage des fichiers :
NOM	VERSION	URL
Github	1.7.9.5	https://github.com/raviluminy/gk

Rédaction de documents :
NOM	VERSION	URL
LibreOffice	4.0.2.2	https://fr.libreoffice.org/‎
OpenOffice	4.0.1(fr)	http://www.openoffice.org/fr/

# Abréviations
Abréviation	Sens
AMO	Assistance à maîtrise d'ouvrage
CdC	Cahier des charges
CdCF	Cahier des charges fonctionnel
CR	Compte-rendu
Go	Giga-octet
LT	Liste des tâches
OdJ	Ordre du jour
PAQ	Plan d'assurance qualité
SGBDR	Système de gestion de bases de données relationnelles

# Gestion de la documentation
Cette section décrit la manière dont sont gérés les documents relatifs au projet.
## Structure des documents
Chaque document possède en page de garde :
- Historique des modifications
- Numéro de version
- Approbateurs
- Validateurs
- Contacts
## Nomenclature
Chaque document est nommé suivant la norme :
[TYPE]_[NOM_DU_DOCUMENT]_v[VERSION]
Le type correspond à la nature du document. Il peut être :
- CR : Compte-rendu
- GANTT : Diagramme de gantt
- LT : Liste des tâches
- OJ : Ordre du jour
- PAQ : Plan d'assurance qualité
Le nom est le nom du document ; et la version correspond au numéro spécifié dans l'historique des modifications du document. Toutes les lettres sont écrites en capitales.
Les documents sont organisés dans des dossiers nommés comme suit :
[ORDRE]_[CONTENU_DU_DOSSIER]
Où l'ordre est une lettre majuscule correspondant au cycle de développement (sauf annexes, avec la lettre Z).
## Arborescence des fichiers
Dans le dépôt github, les documents sont organisés de la façon suivante :
- A_CONCEPTION : Dossier contenant tous les documents relatifs à la conception
  - CAHIER_DES_CHARGES : Contient le cahier des charges et les documents liés à celui-ci
  - PLAN_ASSURANCE_QUALITE : Contient le plan d'assurance qualité
- Z_ANNEXE : Contient les documents annexes au projet
  - REUNIONS : Contient les CR et OdJ des réunions externes
  - DOCS_TYPE : Contient les documents de référence fournis par le client