Demande de pestation d'AMO
Garmir Khatch - AmuFsi2014B
Référence : GK-AF2014B-AMO-CR-002
Date : 2014-02-18
Version : 1.5
2014
Compte rendu de réunion du 2014-02-14

Historique des modifications
Version	Date	Auteur	Sujet de la modification
1.0	2014-02-03	Cadon Mehdi-Jonathan	Création
1.1	2014-02-14	Toure Ahoua Khady	Rédaction
1.2	2014-02-17	Cadon Mehdi-Jonathan	Modification
1.3	2014-02-18	Gairoard Lionel	Modification
1.4	2014-02-18	Cadon Mehdi-Jonathan	Ajout fiche d'itération
1.5	2014-02-18	Balde Ibrahima Sory / Pachy Ravi / Toure Ahoua Khady	Relecture & correction

Approbation
Version	Date	Acteur(s)
1.5	2014-02-18	Cadon Mehdi-Jonathan, Pachy Ravi, Toure Ahoua Khady

Validation
Version	Date	Acteur(s)
1.5	Compléter quand validé	Agopian Roland

Contacts
Nom & prénom(s)	E-mail(s)
Agopian Roland	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan	mehdi-jonathan@hotmail.fr
Gairoard Lionel	lionel.gairoard@gmail.com
Pachy Ravi	pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady	takamor91@yahoo.fr

# Objectifs
Ce document rend compte de la réunion du vendredi matin 2014-02-07, qui s'est déroulée en salle CH301 du campus universitaire de Saint-Charles à Marseille, de 09:10 à 10:40, entre la maîtrise d'ouvrage Garmir Khatch et son assistance à maitrise d'ouvrage AmuFsi2014B.
À cette fin, rappelons que cette réunion se déroule dans le cadre de la demande de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) dont l'objectif est de fournir un cahier des charges répondant aux besoins de la maîtrise d'ouvrage.
# Acteurs
Étaient présents lors de la réunion (et par ordre alphabétique) :
- Représentant Garmir Khatch :
  - M. Agopian Roland	(maîtrise d'ouvrage)
- Représentant AmuFsi2014B :
  - M. Balde Ibrahima Sory	(assitant, conseiller)
  - M. Cadon Mehdi-Jonathan	(chef de projet)
  - M. Gairoard Lionel	(secrétaire)
  - M. Pachy Ravi	(assistant, conseiller)
  - Mlle. Toure Ahoua Khady	(secrétaire)
# Points abordés
Pour commencer, il a été abordé les différentes modifications à apporter aux documents que sont :
- indiquer en face du nom, le rôle de chaque personne,
- indiquer un historique de toutes les actions déjà menées et à mener,
- maintenir une introduction à chaque chapitre afin de préciser son contenu,
- schématiser dès que possible.
## Changements apportés au cahier des charges
Suite à la présentation de la version 1.0 du cahier des charges, plusieurs éclaircissements ont été apportés.
### Contexte métier
Il convient de se contenter de décrire, avec le plus d'exactitude possible, l'architecture existante, sans faire l'erreur d'imposer quoi que ce soit dans cette partie du cahier des charges (matériels, parc informatique, solutions de sauvegarde existantes, ...) afin d'assurer au mieux l'interopérabilité de la solution proposée.
Par ailleurs, il est préférable d'indiquer dans le cahier des charges tout projet connexe susceptible d'impacter directement ou indirectement le projet relatif au cahier des charges.
### Utilisateurs et machines clientes
Il paraît important de notifier toutes les compétences techniques internes à la maîtrise d'ouvrage, telles que ses compétences en télécoms, qui peuvent orienter la mise en œuvre du produit final.
Également, le cahier des charges devra contenir la description des différents types d'utilisateurs ainsi que leur niveau d'accès au données.
Enfin, il faudra détailler les caractéristiques techniques des machines clientes sur lesquelles la solution sera implantée, et indiquer ce qui sera attendu entre un client léger et un client lourd.
### Domaine technique
Il est apparu nécessaire de préciser la détention, le cas échéant, des solutions de sauvegarde de données, de maintenance, d'antivirus, ainsi que les licences et brevets.
Un découpage logique du contexte technique est également préférable par l'intermédiaire de tableaux précisant les processus et les rôles associés à chaque tâche.
### Mémoire financier
Toute réponse à un cahier des charges doit s'accompagner d'un mémoire financier précisant le prix de toutes les charges (licences logicielles, matérielles, main d'oeuvre, services, ...) relatives à la réalisation du projet.
### Norme AFNOR NF XR50-151
Pour rappel, la norme AFNOR NF XR50-151 propose un plan type de rédaction de cahier des charges applicable à tous types de projets. Après présentation de celle-ci, il a été énoncé le souhait de suivre cette dernière dans la réalisation du cahier des charges.
## Objectifs en vue de la prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, il a été demandé de finir la réalisation du cahier des charges. Une version finale ou, dans le pire des cas, quasi-finale est donc attendue.
# Fiche d'itération prévisionnelle – Itération 2

Nom de la tâche		Durée estimée	Ressources affectées
			Balde	Cadon	Gairoard	Pachy	Toure
Compte rendu de la réunion du 2014-02-14 (CR)
Tour 1/2		4h
Tour 2/2		2h
Relecture et approbation		1h
Envoi (par le chef de projet)		-

Cahier des charges fonctionnel (CdCF)
Mise en respect de la norme AFNOR NF XR50-151		4h
Partie 1 : « Présentation générale du problème »	Tour 1/3	8h
	Tour 2/3	4h
	Tour 3/3	2h
Partie 2 : « Expression fonctionnelle du besoin »	Tour 1/3	8h
	Tour 2/3	4h
	Tour 3/3	2h
Partie 3 : « Cadre de réponse »	Tour 1/3	8h
	Tour 2/3	4h
	Tour 3/3	2h
Relecture et approbation		1h

Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
Mise à jour en fonction de la réunion du 2014-02-14		2h
Relecture et approbation		1h