Demande de pestation d'AMO
Garmir Khatch - Amu Fsi 2014 B
Référence : GK-AF2014B-AMO-CR-003
Date : 2014-02-24
Version : 1.3
2014
Compte rendu de réunion du 2014-02-21

Historique des modifications
Version	Date	Auteur	Sujet de la modification
1.0	2014-02-08	Cadon Mehdi-Jonathan	Création
1.1	2014-02-22	Toure Ahoua Khady	Rédaction
1.2	2014-02-24	Cadon Mehdi-Jonathan	Mise à jour du contenu
1.3	2014-02-24	Pachy Ravi	Mise à jour du contenu

Approbation
Version	Date	Acteur(s)
1.3

Validation
Version	Date	Acteur(s)
1.3		Agopian Roland

Contacts
Nom & prénom(s)	E-mail(s)
Agopian Roland	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan	mehdi-jonathan@hotmail.fr
Gairoard Lionel	lionel.gairoard@gmail.com
Pachy Ravi	pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady	takamor91@yahoo.fr

# Objectifs
Ce document rend compte de la réunion du vendredi matin 2014-02-21, qui s'est déroulée en salle 3 au sous sol du bâtiment 5 du campus universitaire de Saint-Charles à Marseille de 10:20 à 12:05, entre la maîtrise d'ouvrage Garmir Khatch et son assistance à maîtrise d'ouvrage Amu Fsi 2014 B.
À cette fin, rappelons que cette réunion se déroule dans le cadre de la demande de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) dont l'objectif est de fournir un cahier des charges répondant aux besoins de la maîtrise d'ouvrage.
# Acteurs
Étaient présents lors de la réunion (et par ordre alphabétique) :
- Représentant Garmir Khatch :
  - M. Agopian Roland	(maîtrise d'ouvrage)
- Représentant Amu Fsi 2014 B :
  - M. Balde Ibrahima Sory	(assistant)
  - M. Cadon Mehdi-Jonathan	(assistant, conseiller et secrétaire)
  - M. Gairoard Lionel	(chef de projet)
  - M. Pachy Ravi	(assistant, conseiller)
  - Mlle. Toure Ahoua Khady	(assistant, conseiller et secrétaire)
# Points abordés
## Ordre du jour de la réunion du 2014-02-21
L'ordre du jour n'ayant pas été précisé à l'avance, il a été défini en début de réunion. Un rappel a donc été fait d'envoyer ce dernier à l'avance, accompagné de toute documentation relative (en l'occurrence le cahier des charges) afin de faire perdre le moins de temps possible à chacune des parties.
M. Agopian précise qu'il est toujours possible d'envoyer une version non finale du CdCF en précisant l'état d'avancement de celle-ci. Cette procédure étant destinée à gagner du temps lors de la réalisation. Dans ce but, il conviendra lors de ces envois de préciser les parties inchangées pour éviter une lecture redondante.
## Compte rendu 002 de la réunion du 2014-02-14
Le compte rendu a été validé sur son contenu moyennant une remarque relative à la fiche d'itération. Il a été remarqué que seule la liste des livrables attendus était pertinente pour la maîtrise d'ouvrage mais pas l'assignation des tâches destinées à les produire. De fait, cette fiche sera remplacée par une simple liste tenant compte des documents demandée pendant l'itération.
## Cahier des charges v1.2.7
Suite à la présentation de la version 1.2.7 du cahier des charges, plusieurs éclaircissements ont été apportés.
### Contexte
Parmi les 5 domaines métier de Garmir Khatch, il a été rappelé que Logistique et Télécoms sont tous deux des services supports aux autres comme à eux mêmes.
En outre, le processus Logistique a été schématisé de la façon suivante :
<schéma-en-cours-de-développement auteur=mj heure-limite=23:59/>
Évidemment, lors des processus d'échanges de Réception entrante ou sortante, il convient de, respectivement, prévoir ou prévenir des informations relatives à la réception de la marchandise (date, heure, lieu, produit, quantité, poids, volume, …).
#### Contraintes légales
Étant donné que les lois sont différentes pour chaque pays, il faut s'informer de toutes celles en vigueur et qui interviennent dans l'établissement d'un service de la chaîne logistique. Chaque contrat dépend alors de la législation du pays concerné.
#### Secrétariat central
Le secrétariat central a pour mission de centraliser toutes les données du système. Cela permet autant de fournir des statistiques que de garder une trace des actions menées. L'objectif étant de pouvoir analyser ou prouver l'efficience (ou non) des ressources investies.
### Documents
#### Réquisition
Une Réquisition est émise par la distribution et correspond à une mission de transport. Ce document rassemble les informations de la mission telles que :
- la marchandise transportée (nom, quantité, poids, volume, ...),
- les acteurs en jeu (propriétaire, expéditeur, destinataire, …),
- les détails de la mission (date, heure et lieu de livraison, ...).
#### Waybill / Delivery note
Il s'agit d'un seul et même document. On parle de Waybill lorsque la mission reste de bout en bout à l'intérieur même de la chaîne logistique, et de Delivery note lorsque la mission a pour origine ou destination un acteur extérieur à la chaîne logistique.
Ce document est actuellement composé de 4 feuilles carbonées, dont les exemplaires sont répartis comme suit :
Un premier exemplaire est conservé par la logistique au moment de l'envoi du transport (donc avant réception, si réception il y a).
Après réception (la signature du destinataire faisant foi), les 3 feuilles restantes sont réparties comme suit :
- Un exemplaire est conservé par le destinataire (le métier),
- Un exemplaire est conservé par la société de transport,
- Un exemplaire est retourné à la logistique pour justifier la livraison et ainsi procéder au paiement de la société de transport.
#### Tableaux de bord
Ce document, qui se doit d'être modulaire, peut remplir de nombreux rôles en fonction des situations, et des destinataires. Généralement, il se présente sous la forme d'un tableau se terminant par un total ou un ratio, et permettant ainsi de justifier des ressources engagées, ou de témoigner des performance d'un service. Il s'agit d'un document de synthèse permettant un suivi.
Le module d'édition de tableaux de bord de la suite logicielle doit ainsi permettre à un utilisateur d'afficher, comme il l'entend, toutes les informations qu'il souhaite parmi celles auxquelles il a accès.
#### Bons pour accord de paiement
Destiné au processus financier, ce document doit fournir le montant total à payer à un prestataire. Il détaille celui-ci en listant chacune des missions de transport effectuée et, pour chacune d'elle, la confirmation (ou pas) de la part de la logistique, ainsi que son coût.
Dans le cadre de la solution logicielle, l'édition de ces bons doit pouvoir gérer automatiquement le calcul des coûts, en fonction des ressources engagées et du type contrat dont il est question (au km, à la journée, au poids, ...).
### Documents à numériser
La solution logicielle doit prendre en charge des documents numérisés. Elle devra par conséquent prévoir explicitement les contraintes relatives à ce type de document à savoir (liste non-exhaustive) :
- Le poids numérique,
- Les dimensions,
- La résolution,
- La couleur,
- Le format.
Parmi les documents qui peuvent être numérisés figurent :
- patentes des sociétés de transport employées,
- permis de conduire, carte d'identité, et photo des chauffeurs...
### Solution de sauvegarde
Pour l'instant, il n'y a pas de solution de sauvegarde. La solution logicielle doit donc fournir un moyen de sauvegarde externe, permettant de choisir ce que l'on souhaite sauvegarder, ainsi qu'un outil de planification, afin de rendre cette dernière récurrente et automatisée.
En outre, la solution proposée doit être compatible avec le top 10 des solutions de sauvegarde les plus communes, au cas où ces dernières se verraient être utilisées en remplacement.
# Documents demandés
## Pour Garmir Khatch
La maîtrise d'ouvrage a explicitement demandé que, pendant l'itération à venir, de plus amples détails lui soient fournis sur la norme AFNOR NF X50-151 utilisée dans la rédaction de son cahier des charges.
## Pour Amu Fsi 2014 B
De son côté, l'assistance à maîtrise d'ouvrage souhaite que, pendant l'itération à venir, lui soit fournit des exemples des documents suivants :
- Réquisition
- Waybill / Delivery note.
# Objectifs en vue de la prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, il a été demandé de finir la réalisation du cahier des charges. Une version finale est donc attendue pour approbation, et l'ordre du jour de la réunion à venir sera donc la validation du cahier des charges.