Demande de prestation d'AMO
Garmir Khatch - AmuFsi2014B
Référence : GK-AF2014B-AMO-CR-001
Date : 2014-02-13
Version : 18
2014
Plan d'assurance qualité

Historique des modifications
Version	Date	Auteur	Sujet de la modification
1.0	2014-02-13	Pachy Ravi	Création du document

Approbation
Version	Date	Acteur(s)
1.0	2014-02-13	Balde Ibrahima Sory / Cadon Mehdi-Jonathan / Toure Aouha Khady

Validation
Version	Date	Acteur(s)
1.0

Contacts
Nom & prénom(s)	E-mail(s)
Agopian Roland	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan	mehdi-jonathan@hotmail.fr
Pachy Ravi	pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady	takamor91@yahoo.fr

# Introduction
Ce document présente le plan d'assurance qualité relatif à la rédaction du cahier des charges l'assistance à maîtrise d'ouvrage AmuFsi2014B pour Garmir Khatch.
Ce document définit donc les méthodes, l'organisation et les éléments permettant d'assurer et de contrôler la qualité du projet.
# Structure du projet
L'ensemble des documents produits durant le projet sera composé de :
- Le Plan d'Assurance Qualité
- Le cahier des charges
- Les comptes rendus de réunions
- Les diagrammes de Gantt prévisionnels et effectifs
# Organisation et suivi du projet
## Acteurs
Nom & prénom(s)	Rôle	Contact
Agopian Roland	Client	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	Assistance à maîtrise d'ouvrage	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan		mehdi-jonathan@hotmail.fr
Pachy Ravi		pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady		takamor91@yahoo.fr

## Méthodologie de gestion du projet
La méthodologie de gestion du projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rédaction du cahier des charegs est un cycle de vie en spirale, dont les principes sont :
- Le représentant de la société cliente, M. Agopian, est joignable par e-mail, de plus, des réunions hebdomadaires sont planifiées jusqu'à la livraison finale tous les vendredi matin sur le campus de Saint Charles en salle CH301.
- Les présentations de l'avancement de l'application sont fréquentes et se déroulent pendant les réunions avec le représentant de la société.
Afin de favoriser le partage des connaissances entre chaque membre du groupe, les différentes tâches seront effectuées principalement en binôme. La composition de chaque binôme variera en fonction des tâches à réaliser et des savoir-faire de chacun.
## Les réunions
Réunions internes Des réunions internes bihebdomadaires sont organisées afin de garantir une bonne coordination de l'équipe de développement.
Durant ces réunions l'ensemble des membres de l'équipe de développement est présent.
Réunions externes Des réunions externes hebdomadaires sont organisées avec le représentant de la société afin de garantir une réactivité optimale concernant ses attentes et ses besoins.
Durant ces réunions l'ensemble des membres de l'équipe de développement est présent.
Les réunions externes donnent lieu à la rédaction d'un compte rendu qui sera remis au client au plus un jour ouvrable suivant la réunion.
## Les outils de travail
Afin d'éviter des problèmes d’incompatibilité, les outils suivants seront utilisés :
Systèmes d'exploitation :
NOM	VERSION	URL
GNU/Linux	Ubuntu 12.04 LTS	www.ubuntu.fr
GNU/Linux	Debian	www.debian.org

Planification :
NOM	VERSION	URL
Gantter	-	gantter.com

Partage des fichiers :
NOM	VERSION	URL
Github	1.7.9.5	https://github.com/raviluminy/gk

Rédaction de documents :
NOM	VERSION	URL
LibreOffice	4.0.2.2	https://fr.libreoffice.org/‎

# Abréviations
Abréviation	Sens
AMO	Assistance à maîtrise d'ouvrage
CDC	Cahier des charges
CR	Compte-rendu
ODJ	Ordre du jour
PAQ	Plan d'assurance qualité

# Gestion de la documentation
Cette section décrit la manière dont sont gérés les documents relatifs au projet.
## Structure des documents
Chaque document possède en entête :
- Historique des modifications
- Numéro de version
- Approbateurs
- Validateurs
- Contacts
## Nomenclature
Chaque document est nommé suivant la norme :
[TYPE]_[NOM_DU_DOCUMENT]_v[VERSION]
Le type correspond à la nature du document (CR1 par exemple pour le compte-rendu n°1) ; le nom est le nom du document ; et la version correspond au numéro spécifié dans l'historique des modifications du document. Toutes les lettres sont écrites en capitales.
Les documents sont organisés dans des dossiers nommés comme suit :
[ORDRE]_[CONTENU_DU_DOSSIER]
Où l'ordre est une lettre majuscule correspondant au cycle de développement (sauf annexes, avec la lettre Z).
## Arborescence des fichiers
Dans le dépôt github, les documents sont organisés de la façon suivante :
- A_CONCEPTION : Dossier contenant tous les documents relatifs à la conception
  - CAHIER_DES_CHARGES : Contient le cahier des charges et les documents liés à celui-ci
  - PLAN_ASSURANCE_QUALITE : Contient le plan d'assurance qualité
- Z_ANNEXE : Contient les documents annexes au projet
  - REUNIONS : Contient les CR et ODJ des réunions externes
  - DOCS_TYPE : Contient les documents de référence fournis par le client