Demande de pestation d'AMO
Garmir Khatch - Amu Fsi 2014 B
Référence : GK-AF2014B-AMO-CR-004
Date : 2014-02-27
Version : 1.1
2014
Compte rendu de réunion du 2014-02-26

Historique des modifications
Version	Date	Auteur	Sujet de la modification
1.0	2014-02-08	Cadon Mehdi-Jonathan	Création du modèle de document
1.1	2014-02-27	Gairoard Lionel	Rédaction du CR

Approbation
Version	Date	Acteur(s)

Validation
Version	Date	Acteur(s)
		Agopian Roland

Contacts
Nom & prénom(s)	E-mail(s)
Agopian Roland	roland.agopian@univ-amu.fr
Balde Ibrahima Sory	ibbaldes@yahoo.fr
Cadon Mehdi-Jonathan	mehdi-jonathan@hotmail.fr
Gairoard Lionel	lionel.gairoard@gmail.com
Pachy Ravi	pachy.ravi@gmail.com
Toure Ahoua Khady	takamor91@yahoo.fr

# Objectifs
Ce document rend compte de la réunion du vendredi matin 2014-02-26, qui s'est déroulée au département informatique du campus universitaire de Saint-Charles à Marseille de 13:38 à 16:27, entre la maîtrise d'ouvrage Garmir Khatch et son assistance à maîtrise d'ouvrage Amu Fsi 2014 B.
À cette fin, rappelons que cette réunion se déroule dans le cadre de la demande de prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) dont l'objectif est de fournir un cahier des charges répondant aux besoins de la maîtrise d'ouvrage.
# Acteurs
Étaient présents lors de la réunion (et par ordre alphabétique) :
- Représentant Garmir Khatch :
  - M. Agopian Roland	(maîtrise d'ouvrage)
- Représentants Amu Fsi 2014 B :
  - M. Cadon Mehdi-Jonathan	(chef de projet)
  - M. Gairoard Lionel	(assistant, conseiller et secrétaire)
  - M. Pachy Ravi	(assistant, conseiller et secrétaire)
Étaient absents lors de la réunion (et par ordre alphabétique) :
- Représentants Amu Fsi 2014 B :
  - M. Balde Ibrahima Sory (motif : n.c.)
  - Mlle. Toure Ahoua Khady (motif : domicile en ce moment à l'étranger)
# Points abordés
## Ordre du jour de la réunion du 2014-02-26
L'ordre du jour n'ayant pas été précisé à l'avance, il a été défini en début de réunion. M. Agopian précise qu'il était préférable de convenir de cette réunion plutôt que d'échanger par mail, au vu des modifications qui devront être apportées au cahiers des charges que nous lui avons communiqué vendredi dernier.
Les représentants Amu Fsi 2014 B ont également présenté la nouvelle version du CdC (1.3.1) afin d'avoir un premier retour de la maîtrise d'ouvrage.
## Documents
Avant d'évoquer en détail les modifications à effectuées au sein du CdC, M. Agopian a tiré deux exemplaire des manuels d'utilisation des appareils de communication utilisés en mission par Garmir Khatch. Le GPS GARMIN eTrex® 20 fut présenté à l'assistante à maîtrise d'ouvrage avec une brève démonstration des principales fonctionnalités du terminal.
## Cahier des charges v1.2.7
Suite à la présentation de la version 1.2.7 du cahier des charges, plusieurs corrections ont été apportées.
### Corrections apportées au Cahier des charges v1.2.7
#### Contexte métier
Au vu du Cahier des charges de vendredi dernier, M. Agopian nous a fait part de de tout d'abord bien définir pourquoi le CdC est important puis les objectifs, la stratégie mise en place et les enjeux. Cela permet dès le début de la lecture du document, de se « plonger » dans le contexte global de Garmir Khatch tout en restant général.
#### Forme du Cahier des charges
Une réorganisation concernant l'agencement des parties du CdC a été évoquée afin de permettre une meilleure lisibilité de l'information et non se conforter au plan décrit dans la norme AFNOR que nous avons établit.
#### Contenant du Cahier des charges
Concernant l'illustration, M. Agopian regrette qu'il n'y ai pas plus de schéma afin d'expliciter les dires par écrit et rendre ainsi la lecture du CdC plus facile.
##### Installation, maintenance et support
La maîtrise d'ouvrage nous a également demandé de préciser si la solution proposée par les soumissionnaires comprend l'installation de matériels, services.
Les différents types de maintenances (correctives/évolutive) et les critères de supports ont été évoqués.
##### Gestion des droits d'utilisateurs
La gestion des droits d'utilisateurs ont été redéfinit pour permettre l'attribution d'un droit à plusieurs groupes ou un droit à un utilisateur particulier. Les types de droits sont classés en trois catégories : « Autorisé », « Non défini », « Non autorisé ».
##### Schéma du contexte métier
Un schéma du contexte métier fut réalisé sur le white-board de la salle de réunion représentant :
- Les utilisateurs
- Les outils de communication (GDM, portable, BGAN...)
- Les serveurs (central et locaux avec les architectures assurant la haute disponibilité)
- Les interactions avec les serveurs (mode de synchronisation, privilèges des droits d'accès)
- Solution de sauvegarde externalisée
- Les bases de données principales (utilisateurs, missions, prestataires et celle relative à la documentation)
##### Gestion des transports
Si la gestion de transport était bien compris et défini, la maîtrise d'ouvrage nous explique qu'il n'en reste pas moins important de gérer la révisions des véhicules ainsi que de numériser les documents relatifs aux transporteurs.
##### Tableaux de bord
Un complément d'information concernant le format d'exportation des tableaux de bord fut donné. Il devra respecter un format préalablement défini.
##### Contraintes applicatives
La solution proposée par les soumissionnaires devra utiliser un langage de programmation non exotique reposant sur une technologie pérenne. Une architecture n-tiers fut évoquée en opposition à l'utilisation d'une architecture monolithique.
# Objectifs en vue de la prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, il a été demandé de finir la réalisation du cahier des charges. Une version finale est donc attendue pour approbation, et l'ordre du jour de la réunion à venir sera donc la validation du cahier des charges.